Załącznik nr 6

do Specyfikacji

U M O W A

zawarta w dniu 16 maja 2007r. w Rawie Mazowieckiej, pomiędzy:

Gminą Miasto Rawa Mazowiecka - reprezentowaną przez:

Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka,

zwaną w dalszej  treści umowy „Zamawiającym”

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez :

………………………………………………………..

zwaną  w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej  treści:

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

remonty nawierzchni dróg na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, w ulicach:

1)  ul. 1-go Maja na pow.   235,0 m2,

poprzez wykonanie nakładki asfaltowej o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,

2)  ul. Niepodległości  na pow.     1599,0 m2,

poprzez wykonanie nakładki asfaltowej o grubości warstwy ścieralnej po  zagęszczeniu 4 cm,

3)  ul. Tomaszowskiej,

a) poprzez sfrezowanie nawierzchni na głębokość 4cm oraz wykonanie nakładki asfaltowej o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, na pow.  1020,0m2, (miejsce frezowania zostanie wskazane przez Zamawiającego),

b) poprzez wykonanie nakładki asfaltowej o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, na pow.  1490,0m2.

Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zabezpiecza na własny koszt Wykonawca.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w terminie

do dnia 30.06.2007r

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście zgodnie ze  zleceniem Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi

w tym zakresie  przepisami prawa i normami.

3. Terminy wykonania poszczególnych remontów wraz z określeniem ulic i ich  powierzchni będą każdorazowo określone w protokole przekazania placu budowy.

4.  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać remonty nawierzchni ulic w terminach określonych w protokołach, o których mowa w ust. 3 i w/g ustalonej przez Zamawiającego  hierarchii ważności.

§ 3.

Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie  w wysokości:…………………………………………………………………………………….

brutto (słownie złotych:…………………………………………………………………………………………….)

ustalone na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie Wykonawcy

z dnia ………………. załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  publicznego dotyczącego remontów nawierzchni dróg będących przedmiotem umowy.

Tak określone wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w czasie obowiązywania umowy.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego po wykonaniu  przedmiotu  umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury.

3.  Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół bezusterkowego odbioru  przedmiotu umowy.

4. O gotowości odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

5.  Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanego przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.4

i przedłożenia przez Wykonawcę obmiaru powykonawczego wykonanych robót.

§ 4.

- Do kierowania pracami określonymi w § 1 ze strony Wykonawcy wyznacza się ………………………………………….

- Ze strony Zamawiającego na koordynatora prac wyznacza się:

Pana Kazimierza Koprka (będzie to osoba uprawniona do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania  przedmiotu umowy).

§ 5.

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy.

- W trakcie wykonania przedmiotu umowy obowiązkiem Wykonawcy jest oznaczenie  placu  budowy w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą,  jeżeli na skutek niewłaściwego  oznakowania placu budowy naruszone zostało bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć plac budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 6.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy –

w wysokości 8.000zł,

2/ za zwłokę w wykonaniu remontu nawierzchni ulic stanowiącego przedmiot umowy – 2% wartości kary umownej określonej w pkt. 1 tego paragrafu za

każdy dzień zwłoki.

3/ za nie usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 2% wartości kary umownej określonej w pkt. 1 tego paragrafu za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia postanowienia ust.1 Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 6 ust.1 pkt.1 umowy.

§ 8.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku trzykrotnego naruszenia przez Wykonawcę terminów wykonania robót lub terminów usunięcia wad, bądź też w przypadku powtarzających się wad technicznych robót.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach, o których mowa w ust.1 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace już wykonane i nie zapłacone, a Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa

w § 6 ust.1 pkt.1 umowy.

§ 9.

Wykonawca udziela Zamawiającemu  36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

§ 10.

Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia  publicznego dotyczącego remontów nawierzchni dróg będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 12.

Spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd  miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA:

# Text boxes

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg 2007

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg 2007

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg 2007

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg 2007