Załącznik Nr 6 do SIWZ

U M O W A

zawarta w dniu .............r. w Rawie Mazowieckiej pomiędzy:

Gminą Miasto Rawa Mazowiecka, zwaną dalej "Zamawiającym”, reprezentowaną  przez:

Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

a .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zwanym(ną) dalej "Wykonawcą", o następującej treści,

§ 1.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej – IV etap

- Cmentarz, o którym mowa w ust. 1 wraz z kwaterami stanowi zabytek w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i podlega z tego tytułu szczególnej ochronie.

- Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot umowy, określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego pt. „Remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej – IV etap”

- Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego pt. „Remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej – IV etap” oraz oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu o zamówienie publiczne.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się osobiście wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa i normami.

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia  20 sierpnia 2007r.

§ 4.

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy  w dniu  podpisania umowy.

§ 5.

- Remontem, o którym mowa w § 1 umowy z ramienia Wykonawcy kierować będzie      ............................................................................................................................., spełniający warunki do kierowania tego rodzaju pracami zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Nadzór z ramienia Zamawiającego nad realizacją przedmiotu umowy wykonywać będzie  Pan Artur Piotrowski.

§ 6.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie brutto

w kwocie .................... (słownie złotych:..............................................................................

..................................................................................................................................................

2.  Wynagrodzeni Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 płatne będzie w następujący sposób:

1)   kwota ....................brutto (słownie złotych:......................................................................

..........................................................................................................................................

płatna będzie przez Zamawiającego.

Podstawą zapłaty tej kwoty przez  Zamawiającego będzie faktura VAT, którą

Wykonawca  wystawi na Zamawiającego

2)  kwota ............... zł. brutto  (słownie złotych:...................................................)  płatna

będzie przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na

podstawie porozumienia z dnia 9 maja 2007r .zawartego

pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Wojewodą Łódzkim w sprawie realizacji

wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na

powyższy cel .

Podstawą zapłaty tej kwoty przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa będzie

faktura  wystawiona przez Wykonawcę na Radę Ochrony Pamięci Walk i

Męczeństwa w Warszawie.

3   Faktury, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 płatne będą w terminie 30 dni licząc od

dnia ich doręczenia.

4   Podstawą wystawienia faktur, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2 będzie protokół

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez strony.

§ 7.

- Od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy do czasu odbioru  przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

- W czasie realizacji robót Wykonawca usuwał będzie na własny koszt i składował wszelkie odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia, a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.

§ 8.

- Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

- Wszystkie czynności podczas wykonywania odbioru, terminy wyznaczone do usunięcia wad i usterek będą zawarte w protokóle odbioru.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć te wady na koszt Wykonawcy, potrącając ten koszt z   wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9.

- Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na placu budowy.

§ 10.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i środków transportu.

- Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami  technicznymi.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów, o których mowa w ust.2 oraz przedstawienia badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów.

§ 11.

1. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz uzyskać jego akceptację co do konieczności ich wykonania..

2 .Za wypadki losowe mające miejsce w czasie wykonywania przedmiotu umowy na terenie budowy  odpowiada Wykonawca i winien z tego tytułu dokonać stosownego ubezpieczenia.

§ 12.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 m-cy gwarancji na wykonane roboty, stanowiące przedmiot umowy. Okres gwarancji biegnie od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, iż uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasną po upływie 3 miesięcy po zakończeniu gwarancji.

§ 14.

- W razie wystąpienia wad i usterek  w okresie gwarancji Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu  wyznaczając  jednocześnie termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. .

- W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy, zachowując uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi.

- Po zakończeniu okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych wad i usterek  strony umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.

§ 15.

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1/ za niewykonanie przedmiotu umowy -  w wysokości 30% wynagrodzenia ,o którym mowa w § 6 ust.1 umowy,

2/ za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.

3/ za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości                  0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 umowy

4/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy.

2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli  zwłoka w wykonaniu umowy w stosunku  do terminu przewidzianego  na wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 3 umowy przekracza  30 dni.

3. Zamawiającemu  przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, które wpłyną na wzrost obciążeń finansowych zamawiającego wobec osób trzecich – w tym banków.

§ 16.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.

§ 17.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za roboty faktycznie  wykonane do dnia zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od umowy.

§ 18.

1. W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy potrzeby rozstrzygania problemów strony będą je podejmować niezwłocznie.

2. Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygane będą na drodze sądowej. Do rozstrzygania sporów sądowych właściwy jest Sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 19.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych.

§ 21.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden  egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                          			WYKONAWCA