Załącznik nr 6

do Specyfikacji

U M O W A

zawarta w dniu .................2008r. w Rawie Mazowieckiej, pomiędzy:

Gminą Miasto Rawa Mazowiecka - reprezentowaną przez:

Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka,

zwaną w dalszej  treści umowy „Zamawiającym”

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez :

………………………………………………………..

zwaną  w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej  treści:

§ 1.

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

naprawę nawierzchni drogi na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w ulicy Mszczonowska o pow.   3577,5 m2,  polegającą na  wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowo-grysowej o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm.

2.Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot umowy określa  projekt techniczny / mapa/ oraz przedmiar  tych robót.

3.Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zabezpiecza na własny koszt Wykonawca.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie

do dnia 30.04.2008r

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście zgodnie ze  zleceniem Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi

w tym zakresie  przepisami prawa i normami.

§ 3.

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie  w wysokości:…………………………………………………………………………………….

brutto (słownie złotych:…………………………………………………………………………………………….)

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w czasie obowiązywania umowy.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego po wykonaniu  przedmiotu  umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury.

3.  Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół bezusterkowego odbioru  przedmiotu umowy.

4. O gotowości odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

5.  Zamawiający przystąpi do odbioru wykonanego przedmiotu umowy w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.4

i przedłożenia przez Wykonawcę obmiaru powykonawczego wykonanych robót.

§ 4.

- Do kierowania pracami określonymi w § 1 ze strony Wykonawcy wyznacza się ………………………………………….

- Ze strony Zamawiającego na koordynatora prac wyznacza się:

Pana Kazimierza Koprka (będzie to osoba uprawniona do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania  przedmiotu umowy).

§ 5.

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy.

- W trakcie wykonania przedmiotu umowy obowiązkiem Wykonawcy jest oznaczenie  placu  budowy w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą,  jeżeli na skutek niewłaściwego  oznakowania placu budowy naruszone zostało bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć plac budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków

§ 6.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy –

w wysokości 8.000zł,

2/ za zwłokę w wykonaniu remontu nawierzchni ulic stanowiącego przedmiot umowy – 2% wartości kary umownej określonej w pkt. 1 tego paragrafu za

każdy dzień zwłoki.

3/ za nie usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 2% wartości kary umownej określonej w pkt. 1 tego paragrafu za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia postanowienia ust.1 Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 6 ust.1 pkt.1 umowy.

§ 8.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku trzykrotnego naruszenia przez Wykonawcę terminów wykonania robót lub terminów usunięcia wad, bądź też w przypadku powtarzających się wad technicznych robót.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach, o których mowa w ust.1 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace już wykonane i nie zapłacone, a Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa

w § 6 ust.1 pkt.1 umowy.

§ 9.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na  wykonany przedmiot umowy .  Okres gwarancji wynosi  .................  miesiące, biegnie od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- W razie wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia  wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowując uprawnienia wynikające z gwarancji.

- Po zakończeniu okresu gwarancji i po usunięciu wad i usterek, strony spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 12.

Spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: